APSTIPRINĀTS

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

iepirkuma komisijas

2018.gada 30.maija sēdē

protokols Nr.136

ATKLĀTA KONKURSA

“Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/41)

NOLIKUMS

Jēkabpils, 2018

NOLIKUMS

1.    Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersonas

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir JPP 2018/41.

  - Pasūtītājs ir:

| Pasūtītāja nosaukums | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000024205 |
| Bankas nosaukums | AS SEB banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Konta Nr. | LV87UNLA0009013130793 |
| Tālruņa Nr. | +371 652 36777 |
| Faksa Nr. | +371 652 07304 |
| e-pasta adrese | vpa@jekabpils.lv |
| e-pasta adrese | iepirkumi@jekabpils.lv (jautājumiem iepirkuma ietvaros) |

  - Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumu Nr.293 (protokols Nr. 22., 10.§) izveidotā pašvaldības iepirkumu komisija.

  - Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

    - Juridiska rakstura (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) jautājumos – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāja Linda Meldrāja, Tālr.Nr. +371 26102159;

    - Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļas ceļu būvinženieris Edgars Dobelis, Tālr.Nr. +371 20004913;

    - Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 652 07309.

- Iepirkuma nolikums

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ un Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

  - Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ un Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi.

  - Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

  - Ieinteresētais Piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs.

- Pretendents

  - Pretendents ir piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kas iesniegusi piedāvājumu.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

- Informācijas apmaiņa

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja faksa numuru vai uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv.

  - Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski uz ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi, faksa numuru vai e-pasta adresi.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs (iepirkuma komisija) to sniedz pa faksu vai elektroniski (ja piegādātājs ir lūdzis atbildēt elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams atbildi nosūtīt pa faksu) 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (8.pielikums), projektēšanas līgumu (10.1.pielikums) un autoruzraudzības līgumu (10.2.pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās jeb līgumos.

  - Galvenais CPV kods 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), papildus CPV kods 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).

| Līguma nr. pēc kārtas | Būvobjekta nosaukums | Projektēšanas (Darba) uzsākšanas termiņš | Pieļaujamais projektēšanas (Darba) nodošanas termiņš | Autoruzraudzības izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī | No līguma noslēgšanas dienas | 120 kalendārās dienas | Būvdarbu līguma izpildes laiks, uzsākšana - ne vēlāk kā 4 gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas |
|  | Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī |  |  |  |
|  | Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī |  |  |  |

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Jēkabpils.

  - Iepirkuma priekšmets sastāv no trīs daļām:

    - projektēšana saskaņā ar nolikuma 8.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” prasībām (turpmāk - Projektēšana);

    - būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un sadarbība neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem (turpmāk - Autoruzraudzība).

  - Iepirkuma daļa “Autoruzraudzība” saskaņā ar šī konkursa noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs 4 (četru) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas noslēdz būvdarbu līgumu un uzsāk objekta būvdarbus. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, norādītajā termiņā Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektā paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā konkursā izsludināto iepirkuma apjomu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 22.jūnija plkst.10:00 un tie tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.

  - Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 22.jūnijā plkst.10:00 Pasūtītāja sanāksmju zālē (209.kab) Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.

- Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. (Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd,  kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ). Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā jāievēro  EIS e-konkursu  apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības” (turpmāk sadaļa - “Prasības”) norādītās formas un norādes par to sagatavošanu, iesniegšanu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38.p. 8.d.)

  - Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

  - Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums:

    - 1.daļai EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi);

    - 2.daļai EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi);

    - 3.daļai EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi) un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 2018.gada 21.decembrim. Piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē (nolikuma 2.pielikums) noteiktajām pamatprasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

    - bankas garantija;

    - apdrošināšanas polise.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu (garantijas) summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestā daļā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

    - ja pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes spējas garantija), tad piedāvājuma nodrošinājumam attiecībā uz uzvarējušo pretendentu jābūt spēkā līdz dienai, kad pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju), bet ne ilgāk kā sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

    - ja pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes spējas garantija), tad piedāvājuma nodrošinājumam attiecībā uz uzvarējušo pretendentu jābūt spēkā līdz dienai, kad pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju), bet ne ilgāk kā sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

    - nolikuma 8.1.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis iepirkuma dokumentos paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju), ja no piedāvājumu atvēršanas dienas nav pagājuši seši mēneši.

  - Pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa beigām, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež pretendentam.

- Kvalifikācijas prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu atklātam konkursam atbilstoši šī nolikuma prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (Nolikuma 1.pielikums). |
| 9.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz pieteikums kā personu apvienībai. Ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un uzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (Nolikuma 6.pielikums) par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo piegādātāju sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 9.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība: - papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; - katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi; - dalībnieku atbildība pret pasūtītāju iepirkuma līguma izpildei (solidāri atbildīgi par līguma izpildi ir tādi dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām, piegādātājs balstās), norādot katra dalībnieka konkrēta līguma darba daļu un apjomu % (procenti) no piedāvātās līgumcenas; - informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; - pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (ja piegādātājs balstās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad šādi biedri atbild par iepirkuma līguma izpildi solidāri), un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. |
| 9.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 9.5.punkts un 9.6.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 9.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā. | Iepirkuma komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi; Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi. |
| 9.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts, vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas darbus. | a) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. b) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti. |
| Kvalifikācijas prasības 1.līgumam 9.7. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (viena) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē (pretendents kopējo pieredzi var apliecināt ar vienu līgumu vai ar vairākiem līgumiem, bet jābūt izpildītām vismaz šādām prasībām): 9.7.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 600 m; 9.7.2. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt izstrādātai vismaz ceļu daļai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļai, elektroapgādes tīklu daļai, elektronisko sakaru tīklu daļai; 9.7.3. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt veiktai ielas būvprojekta izstrādāšanai, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 600 m; 9.7.4. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01.oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). Kvalifikācijas prasības 2.līgumam 9.7. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (viena) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē (pretendents kopējo pieredzi var apliecināt ar vienu līgumu vai ar vairākiem līgumiem, bet jābūt izpildītām vismaz šādām prasībām): 9.7.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 1500 m; 9.7.2. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt izstrādātai vismaz ceļu daļai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļai, elektroapgādes tīklu daļai, elektronisko sakaru tīklu daļai; 9.7.3. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt veiktai ielas būvprojekta izstrādāšanai, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 1500 m; 9.7.4. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01.oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). Kvalifikācijas prasības 3.līgumam 9.7. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (viena) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē (pretendents kopējo pieredzi var apliecināt ar vienu līgumu vai ar vairākiem līgumiem, bet jābūt izpildītām vismaz šādām prasībām): 9.7.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 1000 m; 9.7.2. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt izstrādātai vismaz ceļu daļai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļai, elektroapgādes tīklu daļai, elektronisko sakaru tīklu daļai; 9.7.3. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt veiktai ielas būvprojekta izstrādāšanai, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 1000 m; 9.7.4. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01.oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). | Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot: - pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 9.7.punkta prasībām. Atsauksme nav jāiesniedz, ja būvprojekta izstrādes pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents. |
| 9.8. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: | Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot speciālistu kvalifikāciju (sertifikātu) apliecinošas kopijas darbu veikšanai Latvijas Republikā vai norādi (saiti) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju. Ārvalstu pretendenta piedāvāto speciālistu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai. Ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu speciālistu, tad par šādu speciālistu papildus pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā, atļauju sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā tam Pretendenta piedāvātajam speciālistam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un iesniegs šo atļauju Pasūtītājam. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz. |
| Kvalifikācijas prasības 1.līgumam 9.8.1. Būvprojektu vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 9.8.1.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 600 m; 9.8.1.2. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01. oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). Kvalifikācijas prasības 2.līgumam 9.8.1. Būvprojektu vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 9.8.1.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 1500 m; 9.8.1.2. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01. oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). Kvalifikācijas prasības 3.līgumam 9.8.1. Būvprojektu vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 9.8.1.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 1000 m; 9.8.1.2. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01. oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). | Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto veidni. Būvprojekta vadītāja pieredzē netiks ieskaitīta pieredze izpētes un autoruzraudzības līgumos, kā arī mākslīgo būvju, ceļa inženierbūvju, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu) projektēšanas un būvuzraudzības līgumos. |
| Kvalifikācijas prasības 1.līgumam 9.8.2. Projektētāji: - Ceļu projektētājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kur ielas posma kopējais garums ir vismaz 600 m; - Elektroietaišu projektētājs, kurš ir sertificēts elektroietaišu projektēšanā un, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta daļas vadītāja amatā ir pieredze: - ielas apgaismojuma projekta vai ielas projekta apgaismojuma daļas projektēšanas līgumā, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 600 m; - Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs; - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektētājs, - Ģeotehniskās izpētes vadītājs, - Arhitekts. Kvalifikācijas prasības 2.līgumam 9.8.2. Projektētāji: - Ceļu projektētājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kur ielas posma kopējais garums ir vismaz 1500 m; - Elektroietaišu projektētājs, kurš ir sertificēts elektroietaišu projektēšanā un, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta daļas vadītāja amatā ir pieredze: - ielas apgaismojuma projekta vai ielas projekta apgaismojuma daļas projektēšanas līgumā, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 1500 m; - Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs; - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektētājs, - Ģeotehniskās izpētes vadītājs, - Arhitekts. Kvalifikācijas prasības 3.līgumam 9.8.2. Projektētāji: - Ceļu projektētājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kur ielas posma kopējais garums ir vismaz 1000 m; - Elektroietaišu projektētājs, kurš ir sertificēts elektroietaišu projektēšanā un, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta daļas vadītāja amatā ir pieredze: - ielas apgaismojuma projekta vai ielas projekta apgaismojuma daļas projektēšanas līgumā, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 1000 m; - Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs; - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektētājs, - Ģeotehniskās izpētes vadītājs, - Arhitekts. | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts (par katru speciālistu atsevišķi), saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto veidni. Ceļu daļas vadītāja pieredzē netiks ieskaitīta pieredze izpētes un autoruzraudzības līgumos, kā arī mākslīgo būvju, ceļa inženierbūvju, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu) projektēšanas un būvuzraudzības līgumos. |
| 9.9. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 42.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. | Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto veidni. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: 1) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nododamās līguma daļas apraksts; 2) katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 8.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 10.pielikums).

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām saskaņā ar piedāvāto formu.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 8.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 10.pielikums) un jāaizpilda atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 9.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas Projektēšanas uzdevumā noteikto projektēšanas darbu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, visas ar to netieši saistītās izmaksas.

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.

- Cita informācija

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Iepirkuma komisijas tiesības

  - Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi

  - Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

  - Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

  - Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

- Piegādātāja un Pretendenta tiesības

  - Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.

  - Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

  - Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.

  - Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājumu atvēršanas sēdē EIS e-konkursu apakšsistēmā ģenerē finanšu piedāvājumu apkopojumu/atvēršanas sanāksmes protokolu, kuru paraksta klātesošie komisijas locekļi. Finanšu piedāvājumu apkopojumu/atvēršanas sanāksmes protokola kopiju ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ pie šā iepirkuma dokumentiem.

- Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija noraida piedāvājumu, ja piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

    - Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;

    - Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām;

    - Pretendenta piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām;

    - Pretendenta piedāvātajam personālam nav apliecinājumi par gatavību veikt piedāvājumā minēto Darbu.

- Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 10.punkta un 8.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

  - Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku). Ja starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki Pretendenti, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 9.7.1.apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīts projektēšanas līgums ar garāku pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām būvprojekta izstrādi.

- Iepirkuma pārtraukšana

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tai skaitā, ja iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. Iepirkuma komisija nosūta nolikuma 23.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

- Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

    - noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

    - Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

    - termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija sagatavo un Pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

  - Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājas lapā internetā www.jekabpils.lv 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

    - 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;

    - 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;

    - ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

  - Izraudzītajam Pretendentam:

    - tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks tādus darbus, kuru veikšanai nepieciešams būvkomersanta statuss, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās atbilstoši nolikuma 9.2.apakšpunkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā un jāpaziņo par to Pasūtītājam. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs pa faksu vai elektroniski (ja Pretendents lūdzis sniegt informāciju elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ to nav iespējams nosūtīt pa faksu) paziņojis Izpildītājam par to, ka līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti visi līguma spēkā stāšanās nosacījumi (vēstules oriģināls tiek nosūtīts pa pastu);

    - 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 9.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītāja Iepirkumu nodaļā (110. kab.) jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība;

    - jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam līgums 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu;

    - jāiesniedz Pasūtītāja Iepirkumu nodaļā (110. kab.) kompetences pārbaudes iestādes (Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un 28.03.2017. noteikumu Nr.168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā” izpratnē) lēmums par iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā vai atļauju sniegt īslaicīgu profesionālo pakalpojumu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs pa faksu vai elektroniski (ja Pretendents lūdzis sniegt informāciju elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ to nav iespējams nosūtīt pa faksu) paziņojis Izpildītājam par to, ka līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti visi līguma spēkā stāšanās nosacījumi (vēstules oriģināls tiek nosūtīts pa pastu);

  - Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā:

    - nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks darbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 9.2.apakšpunkta prasībām);

    - nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu vai neiesniedz sabiedrības līguma kopiju, vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;

    - atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu par iepirkuma daļas “Projektēšana” izpildi;

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai, ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, vai neizpilda kādu nolikuma iepriekšējā punkta apakšpunktā noteikto prasību, tad komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma līgumu par iepirkuma daļas “Projektēšana” izpildi slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 10.1.pielikumam „Projektēšanas līguma projekts”. Ja iepirkuma laikā ir veikta sarakste ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei, tad to pievieno līgumam kā pielikumu.

  - Līgumu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” slēdz pēc iepirkuma daļas “Projektēšana” pabeigšanas un būvdarbu līguma par izstrādātā būvprojekta realizāciju noslēgšanas. Līgums par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” netiek slēgts, ja Pasūtītājs nerealizē šī iepirkuma rezultātā izstrādāto būvprojektu jebkādu iemeslu dēļ vai 4 (četru) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas Pasūtītājs nenoslēdz būvdarbu līgumu. Pretendentam nav tiesību pretendēt uz jebkādu kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību sakarā ar autoruzraudzības līguma neslēgšanu.

- Nolikuma pielikumi:

- pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne;

- pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne;

- pielikums: Izstrādāto būvprojektu saraksta veidne;

- pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne;

- pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksta  veidne;

- pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas apliecinājuma veidne;

- pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne;

- pielikums: Projektēšanas uzdevums;

- pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne;

- pielikums: Iepirkuma līguma projekti:

10.1.pielikums: Projektēšanas līguma projekts;

10.2.pielikums: Autoruzraudzības līguma projekts.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

- 1.pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

“Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(Id.Nr. JPP 2018/41)

<Vietas nosaukums>, <gads>. <datums>.<mēnesis>

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |

- <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. JPP 2018/41) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums).

- Garantējam piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Apliecinām, ka pilnībā piekrītam visām iepirkuma JPP 2018/41 Nolikumā izvirzītajām prasībām un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 2.pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA

“Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. JPP 2018/41).

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs - [Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] (reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients - [Pretendenta nosaukums] (reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Pretendents) - ir iesniedzis/plāno iesniegt savu piedāvājumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) atklātam konkursam “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/41 (turpmāk – Konkurss). Saskaņā ar Konkursa dokumentācijā noteikto Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.

Ievērojot minēto ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu veikt maksājumu [summa cipariem un vārdiem] apmērā Pasūtītājam uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkursu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies):

- Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī piedāvājuma garantija;

- Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Garantijas saistības termiņš ir 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un ir spēkā līdz ___. gada ___. ___ [datums un mēnesis] (turpmāk – Beigu datums).

Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma Kredītiestādei ir atgriezts šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam, neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde ir saņēmusi Pasūtītāja rakstveida paziņojumu par kādu no šādu nosacījumu iestāšanos:

    - ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma garantijas spēkā esamības termiņš;

    - piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā vai kārtībā;

    - Pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir noslēgts iepirkuma līgums ar citu piegādātāju;

    - Konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukts;

    - ar Pretendentu nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts iepirkuma līgums un Pretendents ir iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu.

[Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds) Z.V.

- 3.pielikums: Izstrādāto būvprojektu saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

- Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta vai piesaistītā uzņēmēja nosaukums pieredzes saraksts par iepriekšējo trīs gadu laikā izstrādātajiem būvprojektiem

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo nolikuma 9.7.punktā prasīto pieredzi (norādīt -ielas vai ielas posma garumu (m), izstrādātās būvprojekta daļas, projektētā ielas apgaismojuma tīklu izbūves garumu (m)) | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 4.pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

- Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā personāla saraksts

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 5.pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

- Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta darbības joma:

| Nr. p.k. | Būvprojekta, līguma nosaukums, līguma numurs adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo šī nolikuma 9.8.apakšpunktā prasīto pieredzi | Līguma izpildē amatā pavadītais laiks - % | Amats līgumā | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta speciālistu un to norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts, un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā <paredzamais amats> strādāt pie iepirkuma līguma “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” darbu izpildes.

____________________________

(speciālista paraksts, atšifrējums)

2018. gada ____._______________

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 6.pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,

- apliecinājuma veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

- Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

- PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- Atklātā konkursa “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. JPP 2018/41) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. JPP 2018/41) ietvaros;

- apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- [nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- 7.pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

- Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka darbu izpildes laikā pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs | Veicamā Darba daļa |  |  | Uzņēmuma statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nododamās līguma daļas apraksts | Apjoms (EUR) | % no piedāvātās līgumcenas | Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
|  | Veicamā Darba daļa 10% vai lielāka: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 8.pielikums: Projektēšanas uzdevums

Skatīt uz atsevišķas veidnes, kas brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv sadaļā pie iepirkuma “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” dokumentācijas (Identifikācijas Nr. JPP 2018/41),  dokumentācijas mapē “Projektēšanas uzdevums 1.līgumam”, “Projektēšanas uzdevums 2.līgumam”, “Projektēšanas uzdevums 3.līgumam”.

- 9.pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

- Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. JPP 2018/41)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Piedāvātā līgumcena

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklātā konkursā “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/41, minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu par šādu līgumcenu:

| Daļas Nr. | Iepirkuma priekšmeta daļa | Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN | Autoruzraudzības izmaksas EUR bez PVN | Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī |  |  |  |
|  | Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī |  |  |  |
|  | Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī |  |  |  |

Apliecinām, ka esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, kas nepieciešami tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai.

Apliecinājums par Darbu izpildes periodu

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums par darbu izpildi, projektēšanas darbi tiks veikti 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

10.pielikums: Iepirkuma līguma projekts

- 10.1.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS (PROJEKTĒŠANA)

- IEPIRKUMA LĪGUMS

“Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. JPP 2018/41)

| Jēkabpilī, | 2018.gada ___.___________ |
| --- | --- |

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Nosaukums, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds personā, kurš rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Identifikācijas Nr. JPP 2018/41) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2018.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par:

- 1. Definīcijas

  - Dienas ir kalendārās dienas.

  - Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt Izpildītāja paziņojumus un dokumentus, kā arī informēt Izpildītāju par Pasūtītāja lēmumiem.

2. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī”, un/vai “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” un/vai “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī”  (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. Līgumcena

  - Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

  - Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas izmaiņas pieļaujamas līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Līgumcenā iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Projektēšanas uzdevumā norādīto pienākumu izpildei. Ja kādam no Projektēšanas uzdevumā norādītajiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

  - Darbs jāveic latviešu valodā.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un līguma grozījumu iespējas.

  - Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

  - Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

- Izpildītāja personāls, pienākumi un atbildība

  - Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.

  - Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

  - Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

  - Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un projekta aizsardzības koordinatoru  atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīgs par šajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi projekta sagatavošanas  stadijā.

- Apakšuzņēmēji

  - Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

  - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

  - Apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:

    - apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Izpildītājs drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies likuma 42.panta trešajā daļā noteiktie noilguma termiņi. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;

    - apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.

  - Izpildītājs Darbu iesniedz Pasūtītājam šādos termiņos:

    - atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu (būvprojektu) - 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas, t.sk., 80 (astoņdesmit) dienu laikā izstrādātu Darbu (būvprojektu) minimālā sastāvā.

  - Pasūtītājs izskata līguma 7.2.punktā noteiktos dokumentus un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to iesniegšanas sniedz atbildi ar atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem, ja tādi Pasūtītājam nepieciešami, un uzdotajiem jautājumiem, ja tādi Pasūtītājam ir. Līguma 7.2.punktā noteiktie dokumenti netiek uzskatīti par iesniegtiem, ja Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas brīža ir rakstiski paziņojis Izpildītājam par to neatbilstību līguma prasībām.

  - Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus līguma 7.2.punktā noteiktajos dokumentos veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.

  - Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja jautājumiem, labo kļūdas un novērš trūkumus Darbā (būvprojektā) 5 (piecu) gadu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.

  - Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.

  - Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta vai Izpildītāja e-pasta adresi, ja labojumu apkopošanas brīdī būvprojekta vadītājs vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju.

  - Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

- Līguma izpildes spējas garantija

  - Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija. Garantija jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

  - Izpildes spējas garantijas izsniedzējs (garantētājs) drīkst būt:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

  - Izpildes spējas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas summa ir 10 (desmit) procenti no līgumcenas (tas ir, summa bez PVN);

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama un Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantētājam;

    - garantētājs samaksā Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā izpildījis kādu no saistībām, tai skaitā, nav samaksājis līgumsodu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

    - garantētājs samaksā Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - garantijai jābūt spēkā no dienas, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildes spējas garantiju, un tai jābūt spēkā līdz līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datumam;

    - ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līgumā noteiktajai, un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu līgumā noteikto garantijas summu;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Maksājuma kārtība un dokumenti

  - Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

    - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanas un iesniegšanas Pasūtītājam (atbilstoši līguma 7.2.1.punktam) un rēķina saņemšanas dienas.

    - Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc visu Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

    - pievienotās vērtības nodokli maksā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Aktā tiek norādīts Iepirkuma identifikācijas numurs, sniegto pakalpojumu apjoms, vērtība un sniegšanas laiks, atzīme par sniegto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem (vai izpildīts noteiktajā termiņā, vai atbilst kvalitātei, vai līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par Darba izpildi), līguma numurs, kā arī citas ziņas par Darbu izpildi.

  - Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Maksājumus Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. Līguma izpildes periodā, kad Izpildītājs iesniedzis izpildes spējas garantiju, līgumsoda samaksai Pasūtītājs iesniedz apmaksas pieprasījumu garantijas izsniedzējbankai, ja Izpildītājs nesamaksā līgumsodu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no samaksas pieprasījuma dienas.

  - Ja ar iepriekšējo nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajā Darba daļā tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar jaunu nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Darba kvalitāte un līgumsods

  - Būvprojekta sagatavošanas laikā un būvdarbu laikā, kā arī piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos, Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līguma 7.7.punktā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.

  - Izpildītājam noteikts atbildības limits 200 (divi simti) procentu apmērā no 3.2.punktā noteiktās līgumcenas (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

    - jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā būtu savlaicīgi izlabotas;

    - būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

  - Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.

  - Ja Izpildītājs kavē līguma 7.2. punktā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats  viens % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 ( trīs simti) EUR apmērā par katru gadījumu:

    - Izpildītājs nepilda līguma 7.4., 7.6., 7.7. vai 7.8.punktā noteikto pienākumu līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

    - ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

    - būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) EUR apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.

  - Ja kāds līgumsods netiek samaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs to pieprasa izpildes spējas garantijas izsniedzējam.

- Zaudējumu atlīdzība

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

    - citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;

    - citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

  - Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

- Līguma grozīšana

  - Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.

  - Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;

    - Darba veikšanu kavē būtiski līguma 3.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kurus nav izraisījusi Izpildītāja nekompetenta vai prettiesiska darbība vai bezdarbība;

    - ieinteresētās institūcijas kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu.

  - Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:

    - Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;

    - ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:

    - Darbs šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegts 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

    - Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 5.2., 5.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;

    - no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darba izstrāde atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem nav īstenojama, samaksājot par jau paveikto Darba apjomu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 14.2.1., 14.2.2., 14.2.4., 14.2.5. apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos konkursos.

  - Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

  - Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

- Autortiesības

  - Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

  - Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

- Strīdu risināšana

  - Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma spēkā stāšanās nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā tikai pēc visu iepirkuma dokumentācijā noteikto dokumentu iesniegšanas, kas Izpildītājam jāiesniedz pēc līguma parakstīšanas. Dokumenti, kas Izpildītājam jāiesniedz, noteikti iepirkuma nolikuma 23.9.punktā. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski pa faksu vai elektroniski (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā paredzēto dokumentu saņemšanas dienas. Līgums stājas spēkā faksa (elektroniskā paziņojuma) nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.

  - Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā pa faksu vai elektroniski (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār). Ja kāds no līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja lūguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

- Papildu noteikumi

  - Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums “Finanšu piedāvājums”

- pielikums “Projektēšanas uzdevums”

- pielikums “Iepirkuma sarakste”

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja tehniskais piedāvājums.

  - Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ..... lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz ..... lapām katrai pusei.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: - Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ.Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA0009013130793 |  | Izpildītājs: ___________________ Reģ. Nr.___________________ ___________________________ Banka: _______________ Kods: ________________ Konts: _______________ |
| --- | --- | --- |
| Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos ___________________ |  | ____________ ______________________ |
| - /A.Rutko/ |  | - /V.Uzvārds/ |

10.2.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS (AUTORUZRAUDZĪBA)

IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/41)

| Jēkabpilī, | 2018.gada ___.___________ |  |
| --- | --- | --- |

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

<Nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, tās pilnvarotā pārstāvja <vārds, uzvārds personā>, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Identifikācijas Nr. JPP 2018/4) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2018.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objektu “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī” un/vai “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” un/vai “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī” autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem.

  - Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.

    - Maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem un pieņemtajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) vienu reizi mēnesī, ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

      - Aktu par autoruzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji (2.pielikums).

      - Akta par izpildīto būvdarbu pieņemšanu kopiju.

    - Pasūtītājs neizmaksā Izpildītājam pienākošos maksājuma daļu, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 2.2.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus vai Pasūtītāja pārstāvis nav tos akceptējis.

    - Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga parakstīt šajā punktā minēto aktu, atzīstamas līguma 9.4. un 9.5.punktos minētās personas.

  - Nodošanas pieņemšanas aktā iekļaujama vismaz šāda informācija:

    - Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

    - Atzīme, vai Darbi izpildīti līgumā noteiktajā termiņā;

    - Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;

    - Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi.

  - Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, kā arī citu no Izpildītāja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Par grozījumiem puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie līguma.

  - Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē, t.sk., ieturēt līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) no nokavētās maksājuma summas.

- Līguma darbības laiks

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

  - Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo), un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.

  - Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

  - Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās iknedēļas objekta sanāksmēs.

  - Izpildītājam jāpiedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā tādā apjomā, kāds paredzēts autoruzraudzības plānā.

  - Izpildītājam jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk., būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.

  - Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.

  - Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

  - Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

- Papildus noteikumi

  - Izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti rakstveidā, tos abpusēji parakstot un pievienojot Līgumam kā neatņemamu sastāvdaļu.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir _____________, tālrunis _____________, e-pasts: _____________.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis) ir ________________, Tālr.Nr. __________; e-pasts:______________.

  - Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- pielikums "Tehniskā specifikācija";

- pielikums “Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts”;

- pielikums “Garantiju noteikumi”.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz ..... lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: - Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA0009013130793 |  | - Izpildītājs: - _______________________ Reģ.Nr. ___________________ PVN Reģ.Nr. LV ___________________ Juridiskā adrese: ___________________ ____________________________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos _____________________________ - /A.Rutko/ |  | ___________________________ ______________________________ - /_____________/ |

1.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Objektu “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana” un/vai  “Aldaunas ielas atjaunošana” un/vai “Palejas ielas pārbūve” , Jēkabpilī, būvdarbu autoruzraudzības veikšanai

  - Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

  - Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

  - Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

  - Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

  - Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.

  - Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

2.pielikums Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akts

Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts

Nr. ___

201__. gada  /mēnesis/

Jēkabpilī,                                                              			 2018.gada __.____________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, projekta vadītāja _______________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

Izpildītāja nosaukums ___________, reģ. Nr. __________, Vārds, Uzvārds ______________, būvprakses sertifikāts Nr. __________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

Saskaņā ar 201__.gada ___.______ noslēgto autoruzraudzības līgumu Nr. ______________ (objekts – Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī un/vai Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī un/vai Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī), turpmāk – Līgums, sastādīja šo aktu:

- Puses apliecina, ka periodā no 201__.gada __.__________ līdz 201_.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis autoruzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” veicis uzraudzības ierakstus autoruzraudzības žurnālā.

- Saskaņā ar Līguma _____.punktu par Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam.

- Ņemot vērā, ka periodā no 201__.gada __._______  līdz 201__.gada __. _______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvdarbu autoruzraudzību EUR  _____, ___ (_______euro un ___ centi), kas ir _____% no Līguma _____. punktā minētās summas.

- Šis akts sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

| Pasūtītājs: _________________/_____________/ | Izpildītājs: ________________ /_____________/ |
| --- | --- |

3.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Avansa garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

  - Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

    - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

    - garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

| - Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos ______________________ /A.Rutko/ | Izpildītājs: ___________________ _____________________ /V.Uzvārds/ |
| --- | --- |

Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības.

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf